様式１

工事施工状況報告書 年 月 日 高 石 市 長 宛 都市計画法第８０条第１項の規定に基づき施工状況を報告します。 この報告書は事実に相違ありません。 住所・氏名 （許可を受けた者） 印 許可; 年 月 日 第 号. 許可申請者 住所氏名. 開発区域に含まれる地域の名称. 設計者 住所氏名; 電話. 工事施工者 住所氏名; 建設業の許可（大臣・知事） 第 号 電話. 工事期間; 年 月 日 ～ 年 月 日. 擁壁概要; 番 号; 構 造; 高 さ; 延 長.

様式２

| 月／日 | 天気 最低気温 | 報告事項 | 報告事項詳細 | 資料 Ｎｏ． | 写真 Ｎｏ． |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

記載例

様式２

| 月／日 | 天気 最低気温 | 報告事項 | 報告事項詳細 | 資料 Ｎｏ． | 写真 Ｎｏ． |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ ○．○ | 晴 曇 晴 晴 晴 晴 晴 曇 曇 雨 曇 晴 晴 晴 晴 | 図面の照合 杭 地 業 杭 地 業 杭 地 業 鉄 筋 工 事 鉄 筋 工 事 コンクリート工事 コンクリート工事 コンクリート工事 鉄 筋 工 事 鉄 筋 工 事 コンクリート工事 コンクリート工事 コンクリート工事 土工事 | 許可申請書と現場図書の照合 許可申請書の杭長より２ｍ長い試験杭搬入 試験打ちを行う。 戴荷試験の結果は申請書以上の支持力がえられた。 また支持層もボーリングデータどおりの深度であることを確認した。 ５０セット打設完了。 杭頭ひびわれ無し。 杭芯ずれは許容範囲内である。 使用鉄筋材料をミルシートで確認 底版配筋の径・本数・位置・定着等を確認 コンクリート配合計画書の資料を確認 型枠の位置・寸法およびかぶり厚さを確認 設計基準強度２１Ｎ/㎟・スランプ１５ｃｍのコンクリート○○㎥打設した。スランプ・空気量・塩化物量を確認 テストピースは材齢28日の圧縮試験用に6本採取した。 使用鉄筋材料をミルシートで確認 縦壁配筋の径・本数・位置・定着等を確認 型枠の位置・寸法およびかぶり厚さを確認 設計基準強度２１Ｎ/㎟・スランプ１５ｃｍのコンクリート○○㎥打設した。スランプ・空気量・塩化物量を確認 テストピースは材齢28日の圧縮試験用に6本採取した。 止水コンクリートを打設 転圧を行い、土の埋戻しを行なった。 |  |  |

様式３

| 番号 | 項 目 |  |  |  | 有 | 無 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 地盤調査 報 告 書 | 裏込め土 | 粒度試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三軸圧縮試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一面せん断試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |
|  |  | 擁壁底版 | 粒度試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三軸圧縮試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一面せん断試験 |  |  |  |  |
|  |  |  | その他 |  |  |  |  |
|  |  | 地耐力 | 平板載荷試 験 | 底版部分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地盤改良 |  |  |  |
|  |  |  | 地盤改良報告書および結果報告書 |  |  |  |  |
| ② | 杭耐力試験報告書および杭施工報告書 |  |  |  |  |  |  |
| ③ | コンクリート配合計画書 |  |  |  |  |  |  |
| ④ | フレッシュコンクリートのスランプ・空気量・温度 |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | フレッシュコンクリートの塩化物量試験報告書 |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | コンクリート四週圧縮強度試験報告書 |  |  |  |  |  |  |
| ⑦ | 鉄筋強度試験報告書 |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 工事写真 |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 練積み擁壁に用いるコンクリートブロック等の納品書 |  |  |  |  |  |  |
| ⑩ | その他 |  |  |  |  |  |  |